**Kế hoạch làm việc nhóm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian thực hiện** | **Nội dung thực hiện** | **Thành viên tham gia** |
| 07/04/2023 | Phân tích và tìm hiểu đề tài Seam carving | Tình, Văn, Thành |
| 09/04/2023 | Tổng hợp vấn đề tìm hiểu và phân chia công việc | Tình, Văn, Thành |
| 10/04/2023 | Phân tích và thực thi tuần tự hoá | Tình, Văn, Thành |
| 14/04/2023 | Thiết kế song song hoá thuật tuấn | Tình, Văn, Thành |
| 15/04/2023 | Tổng hợp dữ liệu của các thành viên thực hiện code song song hoá. | Tình, Văn, Thành |
| 16/04/2023 | Testing và fixbug đang có | Tình, Văn, Thành |
| 26/04 – 28/04/2023 | Soạn thảo và trình bày báo cáo cho demo | Tình, Văn, Thành |
| 10/05/2023 | Cập nhật nội dung báo cáo và kiểm tra lại tất cả tài liệu trước khi nộp đồ án. | Tình, Văn, Thành |